| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

| TÊN ĐỀ TÀI: Website bán laptop |  |
| --- | --- |
| Cán bộ hướng dẫn: Võ Ngọc Tân |  |
| Thời gian thực hiện:Từ ngày 10/4/2025 đến ngày 22/5/2025 |  |
| Sinh viên thực hiện: <Nguyễn Chí Phú – 19520839> |  |
| Nội dung đề tài: Mục tiêu: Xây dựng được một Website bán laptop có đủ các chức năng cơ bản của một website thương mại điên tử Phạm vi: Sản phẩm trọng tâm của Website sẽ là laptop. Kèm theo đó sẽ là các dịch vụ phụ trợ cho laptop như nâng cấp RAM, ổ cứng hoặc nguồn. đối tượng: Website bán hàng phương pháp thực hiện - NextJS, TailwindCSS dùng để xây dựng Front-end - ExpressJS, Mongoose, MongoDB dùng để xây dựng Back-end Kết quả mong đợi: - Một Website bán laptop có đủ các chức năng cơ bản như các website bán laptop khác nhưng sẽ có thêm các tính năng hỗ trợ khách hàng lựa chọn được laptop phù hợp với bản thân. |  |
| Kế hoạch thực hiện:(Mô tả kế hoạch làm việc và phân công công việc cho từng sinh viên tham gia) - Xây dựng back-end từ ngày 10/4/2025 đến ngày 20/4/2025 - Xây dựng front-end từ ngày 21/4/2025 đến ngày 4/5/2025 - Kiểm tra và sửa lỗi từ ngày 5/5/2025 đến ngày 22/5/2025 |  |
| Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2025 Sinh viên (Ký tên và ghi rõ họ tên) |